25 раб дней исправление ошибок китайцем и 10 вых дней потерянных из-за этого.

| 01.14 – 02.22 | Проверка Документации | Поверхностная проверка документации выявляет, что она мало чем отличается от старой и требует серьезных доработок. |
| --- | --- | --- |
| 02.23 | Подготовка PC | Интернет работает только до 15:30 и кроме выходных (НГ, поминки) |
| 03.06 – 03.27 | Тестирование Этап 1 | X11 |
| 03.06 | Ошибка 1 отправки Ответа Поиска | Отправляются на широковещательно в всю сеть, а не в подсеть |
| 03.09 – 03.10 | Исправление Ошибки 1 | 2 раб дня |
| 01.14 – 04.02 | Исправление Документации | От начала до конца, хотя еще не учтены особенности V и MV |
| 03.11 | Ошибка 2 | Порт высшего компьютера динамический вместо статического 1021 |
| 03.11 – 03.13 | Исправление Ошибки 2 | 3 раб дня, 2 вых дня |
| 03.16 | Исправление Документации 1 | Исправляют только то, что я указываю пальцем. Много ошибок, опечаток и пропусков. Не исправлено еще то, что указывалось 12.03 |
| 03.19 | Ошибка 3 | Ошибка расчета контрольной суммы команды |
| 03.19 – 03.20 | Исправление Ошибки 3 | 2 раб дня, 2 вых дня |
| 03.20 | Исправление Документации 2 | Опечатки и копипасты из.за чего неверное описание команд и затруднения тестирования. |
| 03.23 | Ошибка 4 | Ошибка в команде Сброса настроек |
| 03.24 | Исправление Ошибки 4 | 1 раб дня |
| 03.25 | Ошибка 5 | Ошибка Зоны Тревоги и Документации |
| 03.25 – 03.27 | Исправление Ошибки 5 | 3 раб дня, 2 вых дня |
| 03.30 – 04.17 | Тестирование Этап 2 | X11 |
| 03.30 | Ошибка 6 | Спам сети UDP пакетами |
| 03.30 – 04.02 | Исправление Ошибки 6 | 4 раб дня |
| 04.03 | Ошибка 7 | Сломали сообщения о тревогах |
| 04.08 | Ошибка 8 | Дубляж IP, сетевая карта не успевает обновляться |
| 04.08 – 04.13 | Исправление Ошибки 7, 8 | 4 раб дня, 2 вых дня |
| 04.14 | Ошибка 9 | Ошибка одного из 24 устройств в Режиме работы ЗО. Якобы сломался датчик ИК. |
| 04.14 – 04.17 | Исправление Ошибки 9 | 4 раб дня |
| 04.17 | Ошибка 10 | V посылают 255.255.255.255 а не подсеть |
| 04.24 – 04.27 | Исправление Ошибки 10 | 2 раб дня, 2 вых дня |
| 04.20 | Тест V Этап 1 | V1800 успех |
| 04.24 | Тест V Этап 1 Этап 2 | Этап 1 закончен успех. Второй . V900 не закончен, ждем подготовки 24 шт. |
| 04.27 | Тест MV Этап 1 | Успех монопанель автотесты |
| 04.20 по н.в. | Подготовка Этап 3 X, Этап 2 V900 |  |